Trip Master

מסמך אפיון מלא ומאוחד לאפליקציית ניהול טיולים

גרסת מקור אמת לפרויקט

תמונת הייחוס המרכזית לעיצוב

מטרת המסמך היא לרכז במקום אחד את כל דרישות המוצר, התיקונים, כללי הביצוע, כללי האיכות והחיבורים העתידיים. המסמך מיועד לשמש מקור אמת יחיד עבור Claude Code וכל מי שעובד על הפרויקט.

# 1. כללי על

• תיקיית העבודה היחידה היא C:\Users\ארנון\OneDrive\Desktop\קלוד קוד\טיולים

• אין לגעת באפליקציית ניהול המוניות או בכל פרויקט אחר שנמצא ליד תיקיית טיולים

• אין למחוק דרישה רק משום שהיא מורכבת

• אין לסמן דרישה כמושלמת אם קיים רק Type, Schema, Component, Route, Mock או מסך שאינו מחובר

• כל פיצר צריך להיבדק מול הדרישה המקורית, לרבות יצירה, עריכה, שמירה, מחיקה, סינון, חיפוש, מצבי שגיאה, טעינה והרשאות לפי הצורך

• כל חיבור לשירות חיצוני יבודד מאחורי שכבת Provider או Repository כדי שניתן יהיה להחליף ספק בלי לבנות מחדש את ה UI

• כל שינוי משמעותי יישמר ב Git Commit מקומי. אין Remote ואין Push ללא בקשה מפורשת

• כאשר Context מתקרב למגבלה יש לעדכן את PROJECT_STATE.md, FEATURE_AUDIT.md, NEXT_STEPS.md ו DECISIONS.md לפני מעבר ל Session חדש

# 2. מצב הפרויקט האחרון שנשמר

| סטטוס | כמות מתוך 114 |
| --- | --- |
| IMPLEMENTED | 54 |
| PARTIAL | 48 |
| NOT IMPLEMENTED | 8 |
| EXTERNAL BLOCKED | 4 |
| DEFERRED TO DESIGN | Localization ועוד Component Library |

היעד לפני שלב העיצוב הוא להפוך כל דרישה שניתן להשלים ללא שירות חיצוני ל IMPLEMENTED מלא. רק החלק שבאמת דורש שירות חיצוני יישאר חסום.

# 3. הגדרת השלמה מחייבת

• פיצר נחשב IMPLEMENTED רק כאשר הוא עובד בפועל מקצה לקצה ככל שהדבר אפשרי ללא שירות חיצוני.

• UI בלבד אינו IMPLEMENTED.

• Mock בלבד אינו IMPLEMENTED.

• Schema בלבד אינו IMPLEMENTED.

• Button שאינו מבצע פעולה אמיתית אינו IMPLEMENTED.

• דרישה חלקית נשארת PARTIAL עד שכל התנהגות הליבה שלה עובדת.

• לאחר כל קבוצה משמעותית יש להריץ typecheck, lint, tests ו build ולתקן בעיות שנגרמו מהשינויים.

# 4. חזון המוצר

האפליקציה היא מרכז ניהול אישי מלא לטיול. היא צריכה לאחד תכנון, מסלול, מקומות, מפה, מזג אוויר, מלונות, טיסות, תחבורה, הוצאות, ארנק מרובה מטבעות, מסמכים, ביטוח, טיפים, מסאזים, אוכל, קניות, דוחות, הדפסה, שיתוף, זיכרונות, מצב חירום ועבודה עם מידע חי.

• Home צריך לענות מיד איפה אני, מה קורה היום, מה הדבר הבא, מה מזג האוויר, כמה כסף נשאר, כמה הוצאתי, האם חסרה הזמנה ומה קרוב אליי.

• Now Screen צריך להציג רק את המידע שחשוב כרגע בזמן הטיול.

• המערכת צריכה להיות שימושית גם לפני הטיול, גם בזמן הטיול וגם לאחר סיומו.

# 5. עיצוב וחוויית משתמש

תמונת הייחוס המצורפת היא מקור האמת הוויזואלי. הממשק צריך להרגיש כמו Travel App Premium ולא כמו Admin Panel.

• Dark Premium כברירת מחדל עם Deep Navy, Dark Slate, Indigo, Purple ו Blue

• Glass Surfaces עדינים, שקיפות מבוקרת, Blur עדין, גבולות דקים, צללים רכים ו Glow עדין

• תמונות נסיעה ריאליסטיות ואיכותיות, לא איורים ילדותיים

• Typography ברורה עם היררכיה חזקה בין כותרות, Metrics, טקסט משני ו Labels

• Icon System מקצועי ואחיד. עדיפות ל Lucide או Phosphor. אין Emoji בניווט

• Responsive מלא. Mobile הוא Layout ייעודי ולא Desktop מוקטן

• Dark, Light ו Auto

• Accent Colors לבחירה כגון Purple, Blue, Cyan, Green, Orange, Gold, Pink ו Custom

• Brightness ברמות Dim, Normal ו Bright

• UI Density ברמות Compact, Comfortable ו Spacious

• אנימציות עדינות, Loading States, Skeletons, Hover, Press Feedback, Modal Transitions ו Image Fade In

## 5.1 Dashboard

• Sidebar בצד עם Logo, Navigation, Profile, Theme ו Settings

• Top Bar עם Greeting, Search, Notifications ו Profile

• Current Trip Hero גדול עם תמונת יעד, תאריכים, מיקום, מזג אוויר, Progress ו View Trip Details

• מפה גדולה מאוד ליד ה Hero. המפה היא אחד האלמנטים המרכזיים במסך

• שורת Metrics עם Wallet Balance, Expenses This Trip, Days in Trip ו Bookings

• Today's Plan כ Timeline

• Interactive Map Preview

• Upcoming Plans

• Expenses Overview עם Donut Chart

• Weather Card

• Quick Actions

• Trip Insights

• Alerts משמעותיים בלבד

## 5.2 Sidebar ו Mobile

• ב Desktop: Dashboard, My Trips, Calendar, Today, Now, Plan Future, Map, Bookings, Hotels, Flights, Transport, Expenses, Wallet, Documents, Insurance, Contacts, Reports, Settings.

• ב Mobile: Bottom Navigation עם Home, Trips, Map, Wallet ו More, וכפתור Add מרכזי.

• Add מהיר: Expense, Booking, Place, Activity, Document, Currency Exchange, Tip, Massage.

# 6. ניהול טיולים

• יצירת מספר טיולים

• שם, תאריך התחלה, תאריך סיום, מדינות, ערים, יעדים, סטטוס, תמונה, הערות, תקציב ומטבע בסיס

• הארכה וקיצור של טיול

• שינוי תאריכים

• הוספת יעד נוסף באמצע הטיול

• צפייה בטיולים קודמים

• בדיקת התנגשויות בעקבות שינוי תאריכים, לרבות טיסות, מלונות, פעילויות ותחבורה

• איתור לילות ללא מלון

## 6.1 Trip Day

• Location, Hotel, Weather, Activities, Bookings, Transport, Expenses, Documents, Notes ו Alerts

• סטטוסים Planned, Booked, Confirmed, Done, Skipped ו Cancelled

• פעילות שלא בוצעה אינה נעלמת וניתן להעביר אותה ליום אחר

• אפשרות לתכנון עתידי גם שבועות לפני הטיול

# 7. הזמנות

יש להפריד בין Planned Activity, Booking, Expense ו Payment כדי למנוע סתירות וספירה כפולה.

• Booking Type, Provider, Booking Number, Confirmation Number, External Booking ID

• Start Date, End Date, Start Time, End Time

• Price, Currency, Booking Status, Payment Status

• Cancellation Policy, Contact, Phone, Email, WhatsApp, Website, Documents ו Notes

• Planned Activity אינו מחזיק Payment Status. כאשר הוא הופך להזמנה הוא מתקשר ל Booking

• שמור Planned Cost, Booked Cost ו Actual Paid Cost

# 8. מלונות

• שם המלון, כתובת, מיקום במפה, טלפון, Email, WhatsApp, Website ו Provider

• Booking Number, Confirmation Number

• Check In Date, Check In Time, Check Out Date, Check Out Time

• Room Type, Bed Type, Floor, View, Smoking Preference, Guests

• Price Per Night, Total Price, Currency, Paid Amount, Outstanding Amount

• Documents, Voucher, Receipt, Invoice ו Notes

• Breakfast Included או Not Included

• Breakfast Hours, Breakfast Location, Price ומבנה התמחור

• Half Board, Full Board, All Inclusive

• Airport Transfer, Early Check In, Late Check Out, Upgrade, Lounge, Parking, WiFi, Pool, Gym, Spa, Hotel Credit, Taxes Included ושאר ההטבות

# 9. טיסות

• Airline, Flight Number, Departure Airport, Arrival Airport, Terminal, Gate

• Departure Date and Time, Arrival Date and Time, Time Zone, Duration

• Seat, Baggage, Booking Number, Price, Currency, Payment Status

• Documents ו Boarding Pass

• Timer לטיסת הלוך, חזור, טיסות פנים וקונקשנים

• Recommended Leave Time, Estimated Travel Time to Airport ו Recommended Airport Arrival

# 10. תחבורה והשכרות

• סוגי תחבורה: Taxi, Private Driver, Grab, Bolt, Rental Car, Scooter, Motorcycle, Ferry, Boat, Jet Ski, Train, Bus ו Other.

• Provider, Pickup Location, Destination, Pickup Date, Pickup Time, Estimated Arrival, Travel Time

• Passengers, Luggage, Vehicle Type, Driver Name, Phone, WhatsApp, Vehicle, License Plate

• Price, Currency, Deposit, Outstanding, Payment Status, Tolls, Parking, Tip, Documents ו Notes

• Vehicle Types כגון Small, Sedan, Large, SUV, Minivan, Van, Luxury ו VIP

• אפשרות לשמור מספר Quotes ולבחור אחד להזמנה

• השכרות עם Start, End, Deposit, Insurance, Fuel, Contract, Photos Before ו Photos After

• Ferry עם Ports, Company, Ticket Number, Booking Number, Seat, Luggage, Vehicle ו Timer

# 11. ארנק מרובה מטבעות

הארנק הוא Core Feature. בטיול אחד ניתן להחזיק כמה מטבעות במקביל. לדוגמה בתאילנד THB, USD, EUR ו ILS.

• Opening Balance נפרד לכל מטבע

• Current Balance לכל מטבע

• Money In, Money Out, Cash Expenses, Adjustments ו Exchanges

• תשלום מזומן מוריד אוטומטית מהמטבע המתאים

• תשלום בכרטיס אינו מוריד מה Cash Wallet

• Wallet Reconciliation להשוואת היתרה הפיזית מול Expected Balance

• Adjustment עם Reason במקרה של פער

## 11.1 המרת מטבע

• From Currency, From Amount, To Currency, To Amount, Exchange Rate, Date, Time, Location, Fee, Receipt ו Notes

• המרה אינה Expense

• לדוגמה המרת 100 USD ל 3200 THB מורידה 100 דולר ומוסיפה 3200 באט

• שמור היסטוריה מלאה של המרות

# 12. תשלומים והוצאות

• Payment Methods: Cash, Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Digital Wallet ו Other.

• Split Payment מותר. לדוגמה Deposit במזומן והיתרה בכרטיס.

• Payment נפרד מ Expense ומ Booking.

• Refund מקושר לעסקה המקורית ואינו Income רגיל.

• Deposit אינו Expense רגיל כל עוד צפוי לחזור.

• תמיכה ב Tourist Tax, Hotel Tax, Service Fee, Cleaning Fee, Airport Fee, Rental Fee ו Other Fees.

## 12.1 Expense

• Date, Time, Category, Subcategory, Description, Place, Amount, Currency, Payment Method, Tip, Total, Receipt, Invoice, Notes, Trip, Day ו Location

• קטגוריות: Hotels, Flights, Food, Restaurants, Cafe, Massage, Taxi, Transport, Rental, Scooter, Jet Ski, Ferry, Shopping, Clothes, Attractions, Nature, Tips, Fruit, Insurance, Medical, Phone, SIM, eSIM, Fees ו Other

# 13. תקציב ודוחות

• Trip Budget

• Daily Budget

• Category Budget

• Planned, Spent, Remaining, Average Per Day ו Projected Total

• Over Budget Alert

• Reports לפי Category, Day, City, Country, Currency, Cash vs Card, Tips, Hotels, Transport, Food, Shopping, Massage, Planned vs Actual ו Budget vs Actual

• Date Range Search עם Today, This Week, Entire Trip ו Custom

# 14. טיפים, מסאזים, אוכל, פירות וקניות

## 14.1 טיפים

• Recipient Types: Massage Therapist, Hotel Cleaner, Bellboy, Taxi Driver, Restaurant, Guide, Driver, Hotel Staff ו Other.

• Amount, Currency, Date, Place, Related Expense ו Notes.

• מעקב יומי למנקה ול Bellboy.

## 14.2 מסאזים

• Place, Date, Time, Massage Type, Duration, Price, Currency, Tip, Tip Currency, Therapist, Rating, Notes, Receipt ו Photo

• Massage Count, Total Hours, Total Cost, Total Tips, Average Cost, Average Duration ו Average Cost Per Hour

## 14.3 אוכל ופירות

• Restaurant, Street Food, Cafe, Breakfast, Lunch, Dinner, Snack, Drink ו Fruit.

• Place, Items, Total, Currency, Tip, Payment Method, Photos ו Rating.

• Fruit Tracker: Fruit Name, Date, Place, Quantity, Price, Currency, Tip, Rating, Notes ו Would Buy Again.

## 14.4 קניות

• Clothes, Shoes, Electronics, Gifts, Cosmetics, Souvenirs, Personal Care ו Other.

• Store, Place, Item, Quantity, Price, Currency, Payment Method, Receipt, Photo ו Notes.

# 15. מסמכים, קבלות ו OCR

• Document Center כללי עם קישור ל Trip, Booking, Expense, Payment, Hotel, Flight, Transport, Insurance, Place ו Other

• Document Types: Booking Confirmation, Receipt, Invoice, Payment Confirmation, Voucher, Ticket, Boarding Pass, Policy, Contract, Screenshot, Photo ו Other

• העלאת Image, PDF, Screenshot וכל קובץ מתאים

• שמירת הקובץ המקורי

• OCR ינסה לזהות Business, Date, Amount, Currency, Booking Number, Payment Method, Category, Tax ו Included Services

• Confidence נמוך אינו מנחש. המערכת מבקשת אישור מהמשתמש

• Filters לפי Trip, Hotel, Flight, Transport, Expense, Insurance, Date ו Type

• Show Booking and Payment להצגת Booking Confirmation, Payment Confirmation, Receipt, Invoice, Booking Number, Paid Amount, Currency, Payment Date, Payment Method ו What Is Included

# 16. ביטוח ואנשי קשר

## 16.1 ביטוח

• Company, Policy Number, Start Date, End Date, Price, Currency, Payment Date, Payment Method

• Coverage, Extensions, Deductible, Status

• Policy Document, Receipt, Invoice, Payment Confirmation

• Emergency Phone, WhatsApp, Email, Website ו Emergency Instructions

## 16.2 אנשי קשר

• Name, Company, Role, Phone, WhatsApp, Email, Website ו Notes.

• Categories: Hotel, Driver, Taxi, Insurance, Rental, Airline, Ferry, Guide, Agent, Attraction, Emergency ו Other.

# 17. מקומות ומפה

## 17.1 Places

• Place גלובלי שנשמר בין טיולים

• Categories: Hotel, Restaurant, Cafe, Bar, Massage, Mall, Market, Shop, Beach, Waterfall, Viewpoint, Temple, Museum, Attraction, Nature, Airport, Port, Train Station, Hospital, Pharmacy, Chabad, Rental Company ו Other

• Name, Category, Address, Country, City, Latitude, Longitude, Photos, Website, Phone, WhatsApp, Email, Opening Hours, Rating, Personal Rating, Notes

• סטטוסים Saved, Planned, Booked, Visited, Skipped, Favorite ו Not Interested

• Repeat Visit, Previous Trips, Amount Spent, Would Return

## 17.2 מפה

• Map Provider abstraction

• שאיפה ל Photorealistic 3D כאשר הספק והכיסוי מאפשרים

• 3D, Satellite, Hybrid, Standard, Terrain ו Night

• Tilt, Rotate, Zoom, Pan, Current Location, Markers

• Fallback אוטומטי ל 2D או Satellite כאשר 3D אינו זמין

• Marker Clustering ו Lazy Load

• High Quality, Balanced, Battery Saver ו Data Saver

• Markers לפי Hotel, Restaurant, Cafe, Massage, Shopping, Attraction, Nature, Transport, Favorite, Planned, Visited ו Photo

• Place Card עם Photo, Name, Category, Rating, Distance, Travel Time, Opening Hours, Open Now, Address, Status, Navigate, Add to Today, Favorite ו Open Details

• Nearby בטווחי 500m, 1km, 2km, 3km, 5km, 10km ו Custom

• Explore This Area

• Daily Route עם Order, Distance, Travel Time, Transport Mode, Planned Arrival ו Planned Departure

• Navigation דרך Google Maps, Waze ו Apple Maps כאשר מתאים

# 18. מזג אוויר

מזג האוויר הוא Core Feature וצריך להתייחס גם למיקום הנוכחי וגם ליעדים ולפעילויות עתידיות.

• Current Temperature, Feels Like, Condition, Min, Max, Humidity, Wind, Visibility, Rain, Rain Probability, UV, Sunrise, Sunset ו Alerts כאשר זמינים

• Hourly Weather לפי שעה עם Temperature, Feels Like, Condition, Rain Probability, Rain Amount, Wind ו Weather Icon

• Weather לפי Planned Activity, כלומר מיקום ושעה של הפעילות ולא רק מזג האוויר ליד המלון

• Future Destination Weather בהתאם לטווח התחזית שהספק באמת מספק

• Rain Window רק אם הנתונים מאפשרים להסיק זאת

• Clothing Recommendation עם הסבר למה, לדוגמה מטרייה כאשר סיכוי הגשם גבוה

• Weather Icon, Temperature ו Rain Chance ליד כל פעילות ב Daily Plan

• Alerts כגון Rain During Outdoor Activity, High Heat, Strong Wind, Storm ו Weather Warning

• המערכת יכולה להציע שעה חלופית אך לא לשנות את התוכנית אוטומטית

• WeatherProvider abstraction ו Cache לפי Location, Forecast Time, Retrieved At ו Provider

# 19. Calendar, Timers ו Alerts

• Calendar Monthly, Weekly ו Daily עם Flights, Hotels, Activities, Transport, Weather, Bookings ו Payments.

• Timers עבור Flights, Taxi Pickup, Transfer, Ferry, Check In, Check Out, Rental Return, Activity ו Insurance Expiry.

• Alerts: Flight Soon, Taxi Soon, Check Out Soon, Booking Missing, Payment Missing, Hotel Missing, Activity Not Booked, Insurance Expiring, Low Cash Balance, Budget Alert, Weather Alert, Rain During Planned Activity, Document Missing, Deposit Return Reminder ו Refund Pending.

• Hotel Gap Detection לאיתור לילות ללא מלון.

# 20. חיפוש, המלצות וחיבורים חיצוניים

• Global Search ב Trip, Place, Hotel, Booking, Expense, Document, Contact ו Activity.

• Recommendations בעתיד לפי Restaurant, Cafe, Nature, Attractions, Shopping, Massage, Hotels, Nightlife ו Day Trips.

• אין להמציא Recommendation Data. בעת חיבור אמיתי משתמשים בספק מורשה.

• Opening Hours, Open Now, Closing Soon ו Closed רק ממידע אמין.

• External Links עבור Hotel Website, Booking Provider, Airline, Map, Restaurant, Cafe, Attraction, Insurance ו Rental.

• External Accounts כגון Booking, Agoda, Hotels, Expedia, Bolt, Grab, Airlines, Rental ו Insurance.

• אין לשמור סיסמאות חיצוניות כ Plain Text. OAuth רק כאשר קיים API רשמי מתאים. Deep Links כאשר מתאים.

# 21. Packing, Checklist, Emergency ו Offline

## 21.1 Packing

• Categories: Clothes, Medication, Electronics, Documents, Money, Toiletries ו Other.

• Packed Status.

• Weather יכול להציע Umbrella, Warm Layer, Sun Protection ו Rain Jacket.

## 21.2 Before Trip Checklist

• Passport, Visa, Insurance, Flights, Hotels, Airport Transfer, Money, Cards, SIM, eSIM, Documents, Bookings ו Packing.

## 21.3 Emergency

• Insurance Contact, Local Emergency Number ממקור אמין, Hotel Contact, Emergency Contact, Current Location, Nearest Saved Medical Facility, Policy Document, Passport Copy אם המשתמש בחר ו Medical Notes אם המשתמש בחר.

## 21.4 Offline

• Trip Plan, Hotel Details, Addresses, Booking Numbers, Insurance, Important Documents, Contacts, Wallet Snapshot ו Last Weather Cache.

• אין להבטיח מפה מלאה Offline בלי תמיכה מתאימה של ספק המפה.

# 22. זיכרונות ודירוגים

• Trip Memories עם Photos, Notes ו Timeline לפי Day, Place, Activity ו Trip.

• Personal Ratings ל Hotel, Restaurant, Cafe, Massage, Place, Activity ו Transport.

• Global Favorites.

• Repeat Visit עם הצגת Previous Places, Favorites, Hotels, Restaurants, Massage ו Ratings.

# 23. Home, Now וסיכומים

## 23.1 Now Screen

• Current Location, Current Weather, Next Activity, Next Transport, Countdown, Nearby, Wallet Quick Balance, Rain Alert ו Navigate.

## 23.2 Day Summary

• Total Spent, Cash Spent, Card Spent, Places Visited, Activities Done, Massage Count, Tips, Photos, Weather Summary ו Remaining Wallet.

## 23.3 End Trip Summary

• Total Expenses, Expense Categories, Currencies Used, Cash Remaining, Hotels, Flights, Places Visited, Favorite Places, Massage Count, Tips Total, Countries, Cities, Photos ו Trip Timeline.

# 24. Export, Print, Share ו Backup

• Export Service מרכזי

• PDF, Excel, CSV, Printable View, Shareable Document, Snapshot ו JSON Backup

• Print Layout בלי Sidebar ו Navigation

• Export Full Trip עם בחירת Sections

• Export Day ו Share Day

• Booking Export, Hotel PDF, Flight Export, Transport Export, Wallet Export ו Expense Export

• Excel עבור Expenses, Wallet Transactions, Currency Exchanges, Bookings, Hotels, Flights, Transport, Tips, Massage, Shopping, Food ו Places

• Mobile Native Share כאשר זמין

• WhatsApp Sharing כאשר אפשר טכנית

• Secure Share Link בעתיד עם Strong Random Token, Expiration, Revoke ו Read Only

• Redaction עתידי להסתרת Passport Number, Payment Details, Phone ו Insurance Identifier

• Documents Batch Export עם Download Selected, ZIP, Export Index PDF ו Print Index

• Report Builder לבחירת Trip, Date Range, Sections, Categories, Currencies, Charts ו Documents

• Print Preview

• Backup ו Restore באמצעות Export ו Import של JSON

# 25. Localization, Units ו Preferences

• עברית ואנגלית

• RTL ו LTR

• Date, Currency ו Time Formatting לפי Locale

• Celsius או Fahrenheit

• KM או Miles

• 24 Hour או 12 Hour Time

• Default Language, Home Currency, Navigation App, Map Style, Weather Units, Accent Color, Theme, Brightness, UI Density ו Animations

• Localization נדחה לשלב העיצוב כדי לא לבצע עבודה כפולה על UI קיים שעומד להשתנות

# 26. נגישות, מחיקה, Audit Log ואבטחה

• Large Text

• High Contrast

• Screen Reader Labels

• Keyboard Navigation

• Focus States

• Accessible Forms

• Soft Delete

• Trash

• Restore

• Undo

• Audit Log עבור Amount Changed, Date Changed, Status Changed, Booking Cancelled, Payment Changed, Document Removed, Soft Delete ו Restore

• Notification Preferences

• No Passwords in Source Code

• No Secret Keys in Client

• No Sensitive Values in Git

• Private Documents אינם Public

• RLS ו User Isolation כאשר Supabase מחובר

# 27. Supabase ו Storage

• אם Supabase מחובר: Database, Authentication, Storage, RLS, User Isolation, Private Documents ו Server Only Secrets.

• אם Supabase אינו מחובר: UI והלוגיקה ממשיכים עם Repository Interface ו Demo Data, בלי להציג Mock כ Production Ready.

• Client משתמש Publishable Key בלבד.

• Secret Key רק בצד Server.

• Storage עבור Receipts, Invoices, Bookings, Insurance, Boarding Passes, Photos ו Other Documents.

• RLS לכל טבלה רלוונטית ובדיקה עם לפחות שני משתמשי Test.

# 28. כללי חיבורים חיצוניים

• MapProvider abstraction.

• WeatherProvider abstraction.

• Repository abstraction ל Database.

• OCR abstraction.

• Integrations Layer לספקי הזמנות.

• אין Scraping.

• אין Fake Integration.

• אין Placeholder שמוצג כ Production.

• חיבור חיצוני חסר לא עוצר את השלמת ה UI, הלוגיקה, Validation, Error State ו Loading State מסביבו.

# 29. תהליך עבודה מחייב ל Claude Code

1. קרא את PROJECT_STATE.md, FEATURE_AUDIT.md, NEXT_STEPS.md ו DECISIONS.md לפני שינוי משמעותי.

2. בדוק את מצב Git ואת Commit האחרון.

3. עבוד בקבוצות הגיוניות ולא על כל המערכת בבת אחת.

4. אל תשאל את המשתמש על החלטות טכניות רגילות שניתן לקבל בבטחה מתוך הארכיטקטורה הקיימת.

5. שאל רק כאשר יש בחירה מוצרית מהותית, סכנת אובדן מידע או צורך במפתח חיצוני.

6. לאחר כל קבוצה משמעותית הרץ בדיקות.

7. בסיום שלב בצע Audit חוזר מול הדרישות.

8. עדכן את קבצי המצב לפני Session חדש או כאשר Context מתקרב למגבלה.

9. בצע Git Commit בנקודה יציבה.

10. אל תתחיל שלב חדש ללא אישור כאשר ההוראה דורשת עצירה.

# 30. סדר השלבים מעכשיו

| שלב | מטרה | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| שלב A | השלמת כל 48 ה PARTIAL וכל 8 ה NOT IMPLEMENTED שאינם תלויים בשירות חיצוני | בביצוע |
| שלב B | Audit חדש עד שמרבית מה שניתן יהיה IMPLEMENTED מלא | לאחר A |
| שלב C | שילוב חבילת UI המאושרת לפי תמונת הייחוס | לאחר B |
| שלב D | החלת Design System על כל המסכים | לאחר C |
| שלב E | חיבור Supabase, Map, Weather, OCR ושירותים חיצוניים | לאחר העיצוב |
| שלב F | בדיקות End to End, Mobile, Offline, RTL, Performance ו Security | סופי |

# 31. הוראת פתיחה ל Session חדש

בתחילת Session חדש יש להורות ל Claude לקרוא את קבצי המצב, לעבוד רק מתוך תיקיית השורש של טיולים, להשלים באופן עצמאי כל דרישה שאפשר ללא שירות חיצוני, לבצע Audit חדש ולשמור Commit לפני מעבר לשלב העיצוב.

# 32. סיכום דרישות קבלה

• כל פיצר משמעותי נגיש דרך UI או Route ברור

• אין מסכים ישנים ופשוטים לצד מסכי Premium לאחר סיום העיצוב

• כל נתון Demo מופרד מה Components

• אין Secrets ב Git

• כל הבדיקות הרלוונטיות עוברות

• המערכת נשארת ניתנת להמשך Session חדש ללא תלות בהיסטוריית שיחה

• כל מה שאפשר לבנות ללא שירות חיצוני מושלם לפני החיבורים

• לאחר החיבורים מתבצעת בדיקת טיול אמיתי מקצה לקצה